Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Юрист запись»

Березин Александр Евгеньевич

Таубинский Максим Александрович

---------------------------------------

Ученики группы 2

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА

Москва, 2026

- Наименование программы

Юрист запись

- Место и оказание услуг

просп. Вернадского, 86, стр. 2 РТУ МИРЭА Детский технопарк «Альтаир».

- Цель проекта

Разработка WEB-сайта и telegram-бота для удалённой записи к юристу

- Задача 1 изучение библиотеки flask и языка программирования html для разработки логической части проекта;

- Задача 2 создание логики программы, система «бронирования» даты и связь сайта и бота;

- Задача 3 изучение языка программирования css для осуществления визуальной составляющей проекта;

- Задача 4 разработка визуального и интуитивно понятного интерфейса сайта;

- Задача 5 изучение библиотеки iogram для создания телеграмм бота;

- Задача 6 разработка телеграмм бота.

- Сроки оказания услуг:

- 02.03.2026 – Создание команд. Описание проекта;

- 05.03.2026 – Задание (ТЗ);

- 19.03.2026 – ТЗ + часть задания выполнена 20%;

- 30.03.2026 – Код + работающая часть проекта 40%;

- 13.04.2026 – Код + Работающая часть + Черновик пояснительной записки и презентации 60%;

- 30.04.2026 – Код + Пояснительная записка + Презентация + Почти все работает 80%

- 11.05.2026 – Всё готово 100%

- Требование к функциональным возможностям

В данном проекте будет реализована механика записи к юристу к определённому времени. Также время должно бронироваться, чтобы два разных пользователя не смогли записаться в одно и то же время.

Проект состоит из двух частей сайт и телеграмм бот, которые выполняют одну и ту же функцию – запись к юристу на определённое время.

- Требование к визуальному интерфейсу

Необходимо создать визуально понятный интерфейс сайта, а также интуитивно понятного бота, так как важно, чтобы пользователю не требовались дополнительные подсказки, и он мог самостоятельно получить нужную услугу.

- Требование к хранению данных

Данные приложения будут храниться в общих базах данных.

- Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

Чтобы пользоваться программой заказчику не нужно проходить отдельного обучения, достаточно следовать инструкциям:

- Клиент заходит в бота или на сайт.

- Выбирает свободную дату и время (показываются только те окна, которые никто не занял).

- Вводит свои данные: ФИО, возраст, пол.

- Получает подтверждение записи.

Если клиент записывается повторно, система узнаёт его (например, по Telegram ID) и автоматически подставляет его данные — не нужно вводить заново.

- Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Ссылка на git-репозиторий с проектом будет передана заказчику через платформу Яндекс LMS. На нём будет папка docs для документов (Описание, техническое задание, пояснительная записка, презентация), а также скрипт для формирования .exe.

- Авторские права:

Авторское право остаётся за исполнителем, так как проект является интеллектуальной собственностью последнего.

- Иные требования:

Иные требования не предоставляются

- Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Березин А.Е. |
| Исполнитель | Таубинский М.А. |
| Технический писатель | Березин А.Е. |
| Технический писатель | Таубинский М.А. |